附件1

2018年度金华市区治理城市交通拥堵工作任务分解表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | | 目标任务 | | | | | | 完成  时间 | 责任单位 | 责任  领导 | 配合单位 | 备注 |
| 提高出行满意度 | | 提高交通出行总体满意度，增强人民群众获得感（2017年测评情况高于90%的，保持在90%以上；低于90%高于85%的，保持在2017年水平以上；低于85%的，提高1个百分点或达到85%） | | | | | | 2018.11 | 市公安局  市建设局  金华开发区管委会 | 陈 锋  孙金荣  张旭辉 | 市治堵领导小组各成员单位、  市轨道交通公司 | 省任务 |
| 坚持公交优先发展 | | 继续深入开展“公交两创”活动 | | | | | | 2018.11 | 市交通运输局  市国资委 | 姜 能  方永华 | 市治堵领导小组各成员单位、  市交投公司、市公交集团 | 省任务 |
| 主城区公交分担率较上年提高1.5%。各县（市）公交分担率较上年提高2% | | | | | | 2018.11 | 市交通运输局  市行政执法局 | 姜 能  潘之江 | 市公安局、市国资委、市交投公司、市公交集团 | 省任务 |
| 运量最大的前10条线路公共汽车高峰期间平均运营时速（不低于2016年底考核测评速度） | | | | | | 2018.11 | 市公安局  市交通运输局  市交投公司 | 陈 锋  姜 能  吴光辉 | 市建设局、市行政执法局、市国资委、金华开发区管委会、市轨道交通公司、市公交集团 | 省任务 |
| 新增和更新新能源公交车45辆 | | | | | | 2018.11 | 市国资委 | 方永华 | 市财政局、市交投公司、市公交集团 | 市任务 |
| 优化公交线路7条 | | | | | | 2018.11 | 市交通运输局 | 姜 能 | 市国资委、市公交集团 | 市任务 |
| 新建和改造公交停靠站36个 （其中港湾式不少于50%） | | 市建设局8个 | | | | 2018.10 | 市建设局 | 孙金荣 | 市规划局、市公交集团 | 省任务 |
| 婺城区10个 | | | | 2018.10 | 婺城区政府 | 郭慧强 | 市规划局、市公交集团 | 省任务 |
| 金华开发区8个 | | | | 2018.10 | 金华开发区管委会 | 张旭辉 | 市规划局、市公交集团 | 省任务 |
| 金华山旅游经济区10个 | | | | 2018.10 | 金华山旅游经济区管委会 | 张卫平 | 市规划局、市公交集团 | 省任务 |
| 新增市区首末站2个 | | | | | | 2018.10 | 市交投公司 | 吴光辉 | 婺城区政府，市财政局、市交通运输局、市国资委、金华开发区管委会、市公交集团 | 市任务 |
| 新增移动支付15条线路150辆公交车 | | | | | | 2018.11 | 市公交集团 | 楼益康 | 市财政局、市交通运输局、市国资委 | 省任务 |
| 主城区推出7条公交特色线路，包括微公交（社区巴士）、商务直达公交、旅游观光公交、假日休闲公交、定制公交等新型特色服务线路 | | | | | | 2018.11 | 市交通运输局 | 姜 能 | 婺城区政府、金东区政府，市财政局、市国资委、金华开发区管委会、市公交集团 | 省任务 |
| 完善规范互联网租赁自行车发展，建立规范互联网租赁自行车工作机制。保持公共自行车系统规模，探索公共自行车使用和管理创新 | | | | | | 2018.11 | 市交通运输局  市行政执法局 | 姜 能  潘之江 | 婺城区政府、金东区政府，市公安局、市建设局、市规划局、金华开发区管委会 | 省任务 |
| 鼓励应用电子围栏技术加强对互联网租赁自行车的管理，开展互联网租赁自行车乱停乱放整治 | | | | | | 2018.11 | 市行政执法局 | 潘之江 | 婺城区政府、金东区政府，市公安局、市建设局、市规划局、金华开发区管委会 | 省任务 |
| 全面运行公共交通成本核算机制、服务质量考核机制、财政补贴机制和绩效评价机制等长效发展机制 | | | | | | 2018.11 | 市财政局  市交通运输局 | 李 俊  姜 能 | 市国资委 | 省任务 |
| 推进路网和停车系统建设 | | 续建金义东市域轨道交通项目，2018年完成投资78亿元 | | | | | | 2018.11 | 金义东城轨建设指挥部  市轨道交通公司 | 余秋荣  郑公民 | 婺城区政府、金东区政府、东阳市政府、义乌市政府，市发改委、市公安局、市财政局、市建设局、市规划局、市交通运输局、市人防办、市国资委、金华开发区管委会、金义都市新区管委会 | 省任务 |
| 人民路道路优化工程（五一路至八一北街）1.345公里 | | | | | | 2018.5 | 市建设局 | 孙金荣 | 婺城区政府，市公安局、市财政局、市规划局 | 省任务 |
| 芙峰街铁路下穿工程0.37公里 | | | | | | 2018.6 | 市建设局 | 孙金荣 | 婺城区政府，市公安局、市财政局、市规划局 | 省任务 |
| 二环北路修复工程（二期）5.25公里 | | | | | | 2018.6 | 市建设局 | 孙金荣 | 婺城区政府，市公安局、市财政局、市规划局 | 省任务 |
| 解放西路西延工程（含九章路）二期1.005公里 | | | | | | 2018.10 | 市建设局 | 孙金荣 | 婺城区政府，市公安局、市财政局、市规划局 | 省任务 |
| 东岩街（金园路至存统路）1.08公里 | | | | | | 2018.10 | 金东区政府 | 陈峰齐 | 市公安局、市规划局 | 省任务 |
| 艾青路（康济街至博士街）0.57公里 | | | | | | 2018.10 | 金东区政府 | 陈峰齐 | 市公安局、市规划局 | 省任务 |
| 31号路（义乌街至东阳街）工程0.6公里 | | | | | | 2018.10 | 金华开发区管委会 | 张旭辉 | 市公安局、市规划局 | 省任务 |
| 双溪西路西延工程（环城西路至金星街）1.09公里 | | | | | | 2018.10 | 金华开发区管委会 | 张旭辉 | 市公安局、市规划局 | 省任务 |
| 法明街0.24 公里 | | | | | | 2018.10 | 金华山旅游经济区管委会 | 张卫平 | 市公安局、市规划局 | 市任务 |
| 新增公共停车位270个 | | | 婺城区70个 | | | 2018.11 | 婺城区政府 | 郭慧强 | 市规划局 | 省任务 |
| 金华开发区100个 | | | 2018.11 | 金华开发区管委会 | 张旭辉 | 市规划局 | 省任务 |
| 金华山旅游经济区100个 | | | 2018.11 | 金华山旅游经济区管委会 | 张卫平 | 市规划局 | 省任务 |
| 新增专用停车位4000个以上 | | | | | | 2018.11 | 市规划局 | 陆 峰 | 婺城区政府、金东区政府，市人防办、金华开发区管委会、金义都市新区管委会、金华山旅游经济区管委会 | 省任务 |
| 新建绿道64公里 | | | | | | 2018.11 | 市建设局 | 孙金荣 |  | 省任务 |
| 完成2个旧小区停车位改造，新增停车位200个 | | | | 婺城区1个，  新增停车位100个 | | 2018.11 | 婺城区政府 | 郭慧强 | 市公安局、市建设局、市规划局 | 市任务 |
| 金华开发区1个，新增停车位100个 | | 2018.11 | 金华开发区管委会 | 张旭辉 | 市公安局、市建设局、市规划局 | 市任务 |
| 提升道路设施管理能力，规范城市道路施工 | | | | | | 2018.11 | 市建设局  金华开发区管委会  市轨道交通公司 | 孙金荣  张旭辉  郑公民 | 市公安局、市规划局、市行政执法局 | 省任务 |
| 加快停车产业化步伐，落实差别化停车收费政策，促进停车位有效供给 | | | | | | 2018.11 | 市行政执法局 | 潘之江 | 市发改委、市建设局、市规划局 | 省任务 |
| 强化交通组织管理 | | 严查重点违法行为，建成区城市主干道路口机动车守法率达95%以上，非机动车和行人守法率达85%以上 | | | | | | 2018.11 | 市公安局  市行政执法局 | 陈 锋  潘之江 | 婺城区政府、金东区政府，金华开发区管委会 | 省任务 |
| 加强城市道路停车管理，城市主干道机动车违法停车行为控制在2辆/公里以内 | | | | | | 全年 | 市公安局  市行政执法局 | 陈 锋  潘之江 |  | 省任务 |
| 加强公交专用道管理，社会车辆违法占用公交专用道发生数控制在1起/10分钟以内（单个视频监控范围内） | | | | | | 全年 | 市公安局 | 陈 锋 | 市交通运输局、市行政执法局 | 省任务 |
| 推进交通信号设施规范化建设，建成区城市主干道路口交通信号灯智能控制、电子警察和视频监控覆盖率分别达95%以上，交通标志、标线、信号灯、隔离护栏等交通安全设施的设置规范率达95%以上 | | | | | | 2018.11 | 市公安局  市行政执法局 | 陈 锋  潘之江 | 婺城区政府、金东区政府，市财政局、市建设局、金华开发区管委会 | 省任务 |
| 优化街区道路交通组织，推进街区微循环改造。完成1个街区微循环改造 | | | | | | 2018.10 | 市公安局  金华开发区管委会 | 陈 锋张旭辉 | 市财政局、市交通运输局、市公交集团 | 省任务 |
| 深入开展“礼让斑马线”活动 | | | | | | 全年 | 市文明办  市公安局 | 程建金  陈 锋 | 市交通运输局、市国资委 | 省任务 |
| 提升科技治堵水平 | | 以公众服务为导向，继续推进城市交通数据开放，提高数据开放质量 | | | | | | 2018.11 | 市公安局  市交通运输局  市行政执法局 | 陈 锋  姜 能  潘之江 | 市交投公司、市公交集团、市通济公司 | 省任务 |
| 细化城市交通运行指数系统的分类应用，推进指数系统应用 | | | | | | 2018.11 | 市公安局 | 陈 锋 | 市交通运输局 | 省任务 |
| 深化公交运行监测系统，完善公交智能调度系统，提高用户满意度 | | | | | | 2018.11 | 市交通运输局  市公交集团 | 姜 能  楼益康 | 市公安局、市行政执法局 | 省任务 |
| 提升城市交通控制水平，优化交通控制设施和系统 | | | | | | 2018.11 | 市公安局 | 陈 锋 | 市交通运输局、市行政执法局 | 省任务 |
| 提高交通事件检测能力，完善对交通事件的快速发现和反应机制 | | | | | | 2018.11 | 市公安局 | 陈 锋 | 市交通运输局、市行政执法局 | 省任务 |
| 推进县域治堵工作 | | 东阳市、义乌市交通满意度达到省治堵考核要求 | | | | | | 2018.11 | 市治堵办 | 姜 能 | 各县（市）政府 | 省任务 |
| 各县（市、区）根据2018年工作情况，提交《城市交通治堵三个“全覆盖”规划》执行情况报告 | | | | | | 2018.11 | 各县（市、区）政府 |  |  | 省任务 |
| 城乡智能交通全覆盖 | 县（市）建成区主干道路口交通信号灯智能控制、电子警察和视频监控覆盖率分别达70%以上 | | | | | 2018.11 | 各县（市）政府 |  | 市公安局 | 省任务 |
| 农村客运卫星定位终端装置安装率达100% | | | | | 2018.11 | 各县（市）政府 |  | 市交通运输局 | 省任务 |
| 城乡客运一体化全覆盖 | 提升农村客运发展水平，开展农村客运三年巩固提升行动，建立农村客车“村村通”财政扶持机制，辖区内县（市）均出台相关扶持政策，健全长效运营机制 | | | | | 2018.11 | 各县（市）政府 |  | 市财政局、市交通运输局 | 省任务 |
| 推进城乡客运一体化，磐安县创5A级 | | | | | 2018.11 | 磐安县政府 |  | 市交通运输局 | 省任务 |
| 辖区内县城公交站点500米覆盖率平均达96%以上 | | | | | 2018.11 | 各县（市）政府 |  | 市交通运输局 | 省任务 |
| 城乡交通组织管理全覆盖 | 县（市）建成区主干道路口机动车守法率达85%以上，非机动车和行人守法率达75%以上 | | | | | 全年 | 各县（市）政府 |  | 市公安局 | 省任务 |
| 县（市）建成区主干道交通标志、标线、信号灯、隔离护栏等交通安全设施的设置规范率达70%以上 | | | | | 2018.11 | 各县（市）政府 |  | 市公安局 | 省任务 |
| 全面实施差别化停车收费 | | | | | 2018.11 | 各县（市、区）政府 |  | 市行政执法局 | 省任务 |
| 重视城市交通规划先行 | | 严格实施《“十三五”治理城市交通拥堵规划》，加强规划引领。推进城市重大项目交通影响评价 | | | | | | 2018.11 | 市规划局 | 陆 峰 | 市公安局、市建设局、金华开发区管委会 | 省任务 |
| 加强治堵宣传工作 | 加大新闻和社会宣传力度，增强治堵宣传的针对性和有效性。因地制宜积极开展主题宣传教育活动，引导改变出行观念和出行方式，提高市民群众对城市交通治堵工作的关心度、参与度和支持度，努力把公众变成治堵的主力，用社会力量解决社会问题 | | | | | | 2018.11 | | 市委宣传部  市治堵办 | 楼 冰姜 能 | 各县（市、区）政府，市治堵领导小组各成员单位 | 省任务 |
| 加强治堵综合和基础工作 | 构建顺畅的工作体制、高效的治堵运转机制，定期召开专题会议，并建立工作监督落实机制。加强治堵理论研究，强化理论对实践的指导作用。抓好治堵的日常和基础统计工作。注重实施治堵创新举措。扩大和畅通建议投诉渠道，提高投诉建议反馈率和满意度 | | | | | | 2018.11 | | 市治堵办 |  | 各县（市、区）政府，市治堵领导小组各成员单位 | 省任务 |
| 开展治堵特色工作 | 加快智能化公路建设（虹戴公路） | | | | | | 2018.8 | | 婺城区政府 | 郭慧强 | 市公安局、市交通运输局 | 省任务 |
| 建成并开通金兰公交快线 | | | | | | 2018.5 | | 市交通运输局  市交投公司 | 姜 能  吴光辉 | 婺城区政府、兰溪市政府 | 省任务 |
| 加强农村道路交通信息化建设 | | | | | | 2018.11 | | 婺城区政府 | 郭慧强 | 市交通运输局 | 省任务 |